Dashboard Comercial Susazón V4.1 — InCom

ChangeLog & Release Notes

Evolución V2.2 → V4.1 + historial de commits

Versión 4.1.0 · 2026-07-05

Grupo Susazón (Susazón + Suve)
Mauricio Usabiaga, Director de Operaciones

# Versión 4.1.0 — V4.1 (2026-07-05)

Tres bloques sobre V4.0: un 5º Insight (Penetración/Canasta), el módulo nuevo Agrupadores (territorios virtuales, completo Fase 1→3), y un histograma mensual interactivo en las pastillas de Tracking Diario. 37 migraciones SQL; datos Ene 2024 – Jul 2026.

## Módulo Agrupadores — territorios virtuales (Fase 1 → 3)

Un Agrupador = 'territorio virtual' configurable por UNIÓN de miembros tipados (territorio / grupo / familia / SKU / cliente). Casos: campañas/incentivos por producto, KAMs por cartera de clientes. Migraciones 029-037.

Fase 1 — Seguridad/KAM: tablas agrupadores + agrupador_members + users_permissions.allowed_agrupadores; RLS de sales_rows extendida (un KAM puede ver SOLO su agrupador); admin CRUD en /admin/territorios + asignación en /admin/usuarios.

Fase 2 — Vista enfocada: clic en un agrupador (director/admin con acceso amplio) → ?agrupador=<id> re-filtra TODO el dashboard a ese scope. Patrón 'agrupador como territorio sintético': funciones que agregan la unión de miembros y devuelven territorio = nombre del agrupador (1 bucket) → se reutiliza el render entero.

Fase 2b — Todos los tabs en modo agrupador: Vendedores, Perdidos e Insights (los 5 sub-análisis). Migraciones 034/035/036; las funciones insights_* branchean por p_agrupador_id (modo normal byte-idéntico).

Fase 3 — Meta manual: PTTO sintético mensual por agrupador (agrupadores.meta_mensual) → cumplimiento en el header. Export (PDF 'Avance Comercial' + Excel) en modo agrupador. Migración 037.

Disciplina de riesgo cero: cada pieza mantiene el modo normal (territorios) byte-idéntico; el modo agrupador es opt-in por URL/parámetro. Cross-consistencia validada (Chef Leo: penetración = precio_items = $32.68M).

## Insights — 5º sub-análisis: Penetración / Canasta

Bidireccional: por cliente = # de SKUs distintos que compra; por SKU = # de clientes distintos que lo compran; todo vs el mismo tramo del año anterior. Scatter (Δ conteo vs Δ venta) + tabla con drill-down (marca nuevos / dejó de comprar). Export Excel 2 hojas. Migración 028; insights_penetracion / insights_penetracion_detalle.

## Tracking Diario — histograma mensual en las pastillas

Las pastillas Venta / Margen / KG abren (hover en desktop, tap en touch) un popover con el histórico mensual de su métrica: barras + línea de tendencia, toggle Timeline ↔ Comparativo por año, y hover por mes = valor + Δ vs el mismo mes del año anterior. Reusa la serie mensual ya cargada (0 llamadas extra) y respeta la selección del sidebar y el modo agrupador.

## Fixes

Reactivación de usuarios: al fijar la contraseña se confirma el email + se hace cumplir is_active (ban/unban).

Perdidos: se eliminaron duplicados por casing y por Sus/Suve agrupando por NOMBRE de cliente.

# Versión 4.0.0 — V4.0 (2026-06-07)

Tres bloques grandes sobre la v3.9.0: el tab Insights pasó de 1 a 4 sub-análisis (suite de inteligencia comercial), los tabs Productos y Clientes se fusionaron en uno solo combinable, y Tracking Diario ganó 2 cards. 24 migraciones SQL, 29 endpoints, 337K+ filas (Ene 2024 – Jun 2026).

## Fase 12 — Insights ampliado a 4 sub-análisis (Jun 6-7)

Concentración: la vista Radar se reemplazó por Pareto (barras de mayor a menor + línea de % acumulado) y se agregó la dimensión Territorios (3 → 4 dimensiones).

Precio $/kg (Dispersión): scatter de precio/kg ponderado vs volumen por cliente para un SKU/grupo/familia. Umbral 'paga barato' y piso de volumen configurables. Tabla ordenable con 'dinero en la mesa' = (promedio − precio cliente) × volumen.

Cuadrante de cartera (BCG): scatter tamaño (venta, log) vs crecimiento YoY, burbuja = margen. 4 cuadrantes (Estrella / En riesgo / Apuesta / Marginal) con umbrales configurables; Nuevos aparte. Comparación YoY justa (capa el periodo actual a la última fecha con datos, mismas fechas calendario).

Estacionalidad: heatmap mes × dimensión con índice de estacionalidad (100 = mes típico) o valor absoluto. Selector de año (año parcial marcado). Kg por default.

Popovers de ayuda 'Cómo leer esto' en el foco del header de Insights (por sub-análisis).

Migraciones 021-024; endpoints precio-dispersion / cuadrante / estacionalidad; componentes PrecioAnalysis, CuadranteAnalysis, EstacionalidadAnalysis, ItemPicker.

## Fase 11 — Tab unificado 'Clientes y Productos' (Jun 6)

Los tabs Productos y Clientes se fusionaron en uno solo (8 → 7 tabs).

3 toggles independientes: Gráfica (Clientes|Productos), Tabla (Clientes|Productos), Volumen (Pesos|Kilos). Si gráfica = tabla → un solo DimensionTab monolítico; si difieren → instancia solo-gráfica + instancia solo-tabla.

Buscador propio en la tabla standalone + desglose simétrico SKU → clientes (en la tabla de Productos, vista 'Año vs Año').

## Fase 10 — Tracking Diario: 2 cards nuevas (Jun 1-2)

Card Variedad de SKUs (cuántos SKUs distintos se facturaron en el mes) y card Clientes Activos (cuántos clientes distintos compraron), ambas al-día.

Fix crítico: Clientes Activos se contaba por no_cliente (cada ERP Sus/Suve numera aparte → doble conteo). Se corrigió a contar por NOMBRE de cliente (Mayo 2026: 898 → 648 real).

# Versiones 3.5.0 → 3.9.0 — Fases 6-9 (2026-05-11 al 2026-05-23)

## Fase 9 — Selector de día + análisis profundo de Clientes

Selector de día libre en el header (ver el dashboard al cierre de cualquier día).

Tab Clientes: toggle gráfica Mismo mes/Evolución, buscar por productos, tabla con 3 vistas (Año/Meses/Prom-90d), desglose por línea de producto grupo→SKU.

## Fase 8 — Tab Insights · Concentración (Pareto)

8vo tab dedicado a análisis avanzados. Sub-análisis Concentración: Treemap squarify + (en su momento) Radar, tabla Pareto expandible, excluir items del universo. Migraciones 019-020 con SECURITY INVOKER + RLS por territorio.

## Fase 7 — Seguridad de sesión

Timeout de inactividad configurable + logout remoto desde admin (force_signout_user) + smart polling de 3 capas. Migraciones 013-018.

## Fase 6 — UX comercial avanzada

Toggle Cierre/Hoy, toggle Pesos/Kilos en 6 tabs, comparativos al-día año anterior, PDF 'Avance Comercial' (3 páginas). Migraciones 011-016.

# Versión 1.0.0 — Lanzamiento producción (2026-04-28)

Primera versión productiva del Dashboard V3.0. Reemplaza completamente al V2.2 con una arquitectura cliente-servidor segura, sistema de permisos y panel administrativo.

## 🚀 Nuevas features (vs V2.2)

Backend Next.js que oculta API keys del browser

Sistema de permisos por territorio + 4 roles (admin, director, gerente regional, vendedor)

Row-Level Security en Postgres como defensa en profundidad

Panel administrativo completo: gestión de usuarios, toggle de territorios, audit log

Audit log inmutable con 9 tipos de eventos capturados

Invitación de usuarios via Magic Link de Supabase (sin compartir passwords)

Editor de PTTO con persistencia en DB (no más localStorage del V2.2)

6 themes con selector modal (Clean, Editorial, Warm Neo, Susazón Moderno, Stock Market, Liquid Glass)

Theme Liquid Glass inspirado en iOS 26 Apple — aurora gradient + frosted glass

## 🐛 Bugs del V2.2 corregidos

API Key Susazón ya NO es visible en el browser (vivía en HTML del V2.2)

Charts: eje X mostraba '$0, $1, $2...' en lugar de nombres → fix con XAxis dataKey='name' (Recharts)

Tab Familia → Grupo Producto: ahora grafica el campo `grupo` (TI lo agregó al API)

Tab Productos: agregado chart doble eje (Pesos + Kilos) arriba de la tabla

Tab Vendedores: separación correcta Sus/Suve con toggle (el V2.2 los mezclaba)

Tab Perdidos: toggle Mes/YTD con kg + monto en ambas dimensiones

## 🔧 Mejoras técnicas

TypeScript estricto en todo el código

Migraciones SQL versionadas (10 migraciones aplicadas)

Refresh idempotente — seguro de re-correr cualquier rango

Vistas KPI pre-agregadas para performance

Manejo defensivo de env vars con sanitización de whitespace

# Historial de commits (32 totales)

Resumen de los commits más significativos en orden cronológico inverso:

## Cierre de proyecto + Deploy (2026-04-28)

| Hash | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| b81f182 | 2026-04-28 | Fix Safari: backdrop-filter en Liquid Glass requiere GPU compositing |
| f9a3eb6 | 2026-04-28 | UX: warning visual cuando refresh excede límite Hobby de Vercel |
| e00b51d | 2026-04-28 | Fix: validación defensiva de env vars + sanitize whitespace |
| 634c4ba | 2026-04-28 | Fix: maxDuration en /api/data/refresh dentro del límite Hobby (300s) |
| 3f9c1cf | 2026-04-28 | Fix: 3 errores de TypeScript que bloqueaban build de Vercel |

## Themes Phase (2026-04-27 / 28)

| Hash | Descripción |
| --- | --- |
| 1c711c3 | Themes Chunk 4: upgrade ThemeSelector dropdown → modal con previews |
| d46198a | Themes Chunk 3: agregar theme 'Liquid Glass' (Apple iOS 26 + naranja) |
| 4d0700f | Themes Chunk 2: agregar theme 'Stock Market' (trader desk) |
| 9d2eb30 | Themes Chunk 1: agregar theme 'Susazón Moderno' (dark + naranja) |

## Admin Panel (Fase 5, 2026-04-28)

| Hash | Descripción |
| --- | --- |
| c354fa6 | Fase 5 Chunk 3/3: Admin Panel - Audit Log read-only paginado |
| 6960c52 | Fase 5 Chunk 2/3: Admin Panel - Usuarios CRUD + magic link |
| 511caae | Fase 5 Chunk 1/3: Admin Panel - Territorios toggle |

## Dashboard 7 tabs (Fase 3, 2026-04-27)

| Hash | Descripción |
| --- | --- |
| 4b959a5 | Fase 3 Tab 6/6: Perdidos con toggle Mes / YTD (kg + monto) |
| 3e750dc | Fase 3 Tab 5/6: Vendedores - agregar toggle Top 10 / Top 20 / Todos |
| b7ae11b | Fase 3 Tabs 4+5: Clientes + Vendedores (toggle Sus/Suve) + DimensionTab refactor |
| fe25051 | Fase 3 Tab 3/6: Productos (cambio funcional #4 chart doble eje + toggle Top 10/15) |
| 067ee3f | Fase 3 Tab 2/6: Grupo Producto + GroupedBarChart reusable + Migración 008 |
| 457f8f4 | Fase 3 Tab 1/6: Ventas (replica V2.2 + custom tooltip) |

## Fase 2 — Dashboard real

| Hash | Descripción |
| --- | --- |
| bf0ea53 | AGENTS.md: snapshot al cierre Fase 2d |
| 9954230 | Fase 2d: Tab Tracking Diario completo (replica V2.2) |
| fc53b2c | Fase 2c Chunk 4: 6 KPI cards (Venta/Margen/KG con YoY + 3 Acum por anio) |
| 7746224 | Fase 2c Chunk 3: Editor de PTTO + fix Supabase 1000-row limit |

# Migraciones de DB aplicadas

| Migración | Propósito |
| --- | --- |
| 001_users_permissions.sql | Tabla users_permissions + helpers RLS |
| 002_territories_state.sql | Tabla territories_state + visible_territories_for_current_user() |
| 003_audit_log.sql | Tabla audit_log inmutable con enum de 9 acciones |
| 004_sales_rows.sql | Tabla principal con RLS policy |
| 005_territory_budgets.sql | PTTO mensual con compound PK |
| 006_kpi_views.sql | kpi_monthly_summary y kpi_daily_summary |
| 007_kpi_daily_summary.sql | Vista específica para Tracking Diario |
| 008_kpi_dimension_views.sql | 5 vistas de dimensión (familia, grupo, sku, vendedor, cliente) |
| 009_vendedor_with_empresa.sql | Recreate kpi_vendedor_summary con empresa column |
| 010_kpi_cliente_perdidos.sql | Vista para tab Perdidos (mes + YTD pre-agregados) |
| 011-012 (Fase 5+) | Vistas diarias de perdidos + campos de margen al final de kpi_cliente_perdidos |
| 013-014 (Fase 7) | session_config + audit actions de sesión |
| 015-016 (Fase 6) | Helper lastDayWithSale + vista por División (Foodservice/Distribuidores/Retail) |
| 017-018 (Fase 7) | session_timeout_exempt + force_signout_user(uuid) |
| 019-020 (Fase 8) | insights_concentracion v1 + parámetro p_territorios |
| 021 (Fase 12) | Agrega 'territorios' como dimensión a insights_concentracion |
| 022 (Fase 12) | insights_precio_items (lista por nivel sku/grupo/familia) — Precio $/kg |
| 023 (Fase 12) | insights_cuadrante (venta actual + año anterior por item) — Cuadrante BCG |
| 024 (Fase 12) | insights_estacionalidad (valor mensual por item, Top N) — heatmap |

Total: 24 migraciones SQL aplicadas. Todas las funciones de Insights usan SECURITY INVOKER (heredan la RLS de territorio del usuario).

# Versiones futuras (planificación)

## v1.1.0 (propuesta)

Themes bonus: Linear Eclipse + Bento Spatial

Custom domain dashboard.susazon.mx

CI/CD con GitHub Actions (tests + lint)

## v1.2.0 (propuesta)

Sentry o LogRocket para monitoreo de errores runtime

Realtime updates en audit log (Supabase realtime)

Export PDF/Excel de los tabs

## v2.0.0 (futuro)

Reportes ejecutivos automáticos por email (cron)

Mobile responsive optimizado

Pricing dinámico por SKU